ชื่อโครงการ   การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

หลักการและเหตุผล

เดิมจังหวัดxxxxได้บริหารจัดการงานสารบรรณ โดยใช้สมุดลงทะเบียนรับหนังสือ สมุดลงทะเบียน

ส่งหนังสือ และใช้การส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้จดหมายปิดผนึกติดแสตมป์ ทำให้เกิดการล่าช้า สิ้นเปลืองกระดาษ แสตมป์ น้ำมันเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษารถยนต์ ใช้บุคลากรส่งจดหมายที่ไปรษณีย์และ

นำสารส่งเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จังหวัดxxxxจึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารจัดการระบบสารบรรณ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในการรับ ลงทะเบียนหนังสือรับ ลงทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งสำนักงานจังหวัดได้เคยจัดทำระบบไว้แล้ว แต่ไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากบุคลากรขณะนั้น ไม่มีความรู้ความเข้าใจ นับจนถึงปัจจุบัน ระบบดังกล่าวจึงล้าสมัยแล้ว อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดxxxxมีนโยบาย ที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาใช้ภายในองค์กรในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ            ในจังหวัดให้ครอบคลุมส่วนราชการในศูนย์ราชการและนอกศูนย์ราชการทุกแห่งในจังหวัดxxxx เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนการบริหารจัดการงานสารบรรณในองค์กรแบบเดิม อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบด้วย ระบบงานทะเบียนรับหนังสือ ระบบงานทะเบียนส่งหนังสือ และระบบจัดส่งและรับจดหมายของส่วนราชการ ดังนี้

ระบบทะเบียนหนังสือรับ

เป็นระบบทำการบันทึกรายการหนังสือ (จดหมาย) ที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดxxxx (จ.xxxx) โดยบันทึกส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เก็บรายละเอียดของหนังสือเข้าพร้อมกับหน่วยงานปฏิบัติ โดยที่หน่วยปฏิบัติ (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ) สามารถตรวจสอบสถานะหนังสือถึงจังหวัดxxxx

ในแต่ละวันผ่านหน้ารายงานสถานะของเว็บไซต์ หลังจากที่หน่วยปฏิบัติได้รับทราบแล้วสามารถให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามารับหนังสือได้ทันที  โดยลงลายมือชื่อรับจากสำนักงานจังหวัดเป็นหลักฐาน ซึ่งการจัดระบบ

รับหนังสือเข้า (จดหมายถึง ผวจ.xxxx) เช่นนี้ จะเป็นการลดภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามาตรวจสอบหนังสือ (จดหมาย) เข้าของหน่วยงานที่ศูนย์ราชการจังหวัด / ศาลากลางจังหวัดทุกวัน

ระบบทะเบียนหนังสือส่ง

เป็นระบบที่สามารถลงทะเบียนเลขหนังสือส่งที่ออกจากจังหวัดxxxxไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2506  โดยบันทึกส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตและอินทราเนต พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูล เพื่อเป็นการลดภาระให้เจ้าหน้าที่เดินทางจากหน่วยปฏิบัติไป

ออกเลขหนังสือที่ศูนย์ราชการ / ศาลากลางจังหวัด ในการทำให้ประหยัดเวลาและพลังงานเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลจะสามารถจัดเก็บและรายงานเป็นสถิติได้ทั้งปี และสามารถตรวจสอบได้

ระบบจัดส่งหนังสือเวียน

เป็นระบบที่สามารถส่งหนังสือไปยังหน่วยงานหลายหน่วยงานตามภารกิจได้เพียงครั้งเดียว และจะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ ทั้งนี้ ระบบจะช่วยให้จังหวัดสามารถประหยัดต้นทุนในการสื่อสารแต่ละปี และยังเป็นการสนับสนุนการลดปริมาณกระดาษที่ใช้งานเป็นจำนวนมากในแต่ละปีได้

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้งานของส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดxxxx มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และหนังสือเวียน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อให้ส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัด มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่พัฒนาแล้วนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวกรวดเร็ว  ประหยัดงบประมาณ และลดความซ้ำซ้อนขั้นตอนการทำงาน

- เพื่อสะดวกในการสืบค้นหนังสือที่ส่งมายังจังหวัดและหนังสือที่ส่งออกจากจังหวัด โดยทราบข้อมูลของหนังสือที่จะสืบค้น เพียงเล็กน้อย ซึ่งบางครั้งอาจทราบเพียงวัน เดือน ปี ของหนังสือ หรือทราบเพียงเลขที่หน่วยงานที่ออกหนังสือ หรือทราบเพียงชื่อเรื่องของหนังสือ ก็สามารถค้นหาได้

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานของส่วนราชการทุกแห่ง ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดxxxx

ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2552

งบประมาณ

จำนวน   350,000 บาท  โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 การใช้จ่ายในการบริหารจัดการของจังหวัด

วิธีการดำเนินการ

- จ้างเหมาที่ปรึกษารายเดิมที่ได้จัดทำระบบไว้แล้ว ทำการพัฒนาระบบให้ทันสมัยต่อภาวะการณ์ปัจจุบัน

- จัดอบรมผู้ใช้ระบบทุกส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลาง, อปท.) พร้อมกันทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง

- จัดอบรมรายละเอียดของระบบ และมอบรหัสผ่านของระบบตามที่ Admin  ของ สนจ.xxxx. กำหนด โดยจัดอบรมครั้งละ 15 คน จนกว่าจะครบทุกส่วนราชการ ซึ่งการอบรมรายละเอียดของระบบทุกครั้ง ผู้เข้าอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานxxxxxxxx

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ส่วนราชการทุกแห่งตามกลุ่มเป้าหมาย มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)    ใช้งานได้

- มีการสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดงบประมาณ

- บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่ทันสมัย

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....................................................

(นาxxxxxxxxxxxx)

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ

................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).....................................................

(xxxxxxxxxxxxxxx)

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).....................................................

(นายxxxxxxxxxxxxxxxx)

ผู้อนุมัติโครงการ

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).....................................................

(นายxxxxxxxx)